# UXC工作汇报

【2023年第一季度】

#### 部门自研产品

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZY2022009**  **擎天企业级设计体系Skytech.Design** | 95%  整体进度 | 2022-05-01至2023-05-27  项目周期 |
| 目前公司界面风格多样且分散，设计开发过程中没有统一的界面规范进行指导参考；  现有模式造成前端开发投入较大、成本较高，通过构建“擎天企业级设计体系”，包含“原型组件库-UI组件库-前端组件库”，提供给设计及研发人员使用，提高其工作效率及界面产出质量。 | | |
| 最近里程碑 | 1. 组件功能测试，后续特性增强和缺陷修复（已完成） 2. 制作设计体系官网（已完成） | |
| 现有产物 | 1. 设计组件库Axure - MasterGO 版本 2. 前端组件库文档 3. 设计体系官网 | |
| 现有成效 | 1. 设计组件库Axure版本在“SkyEmpower算法赋能平台”及“全国碳排一体化”项目原型绘制中使用，同时“P1-P4-P5-P7-P8”团队有部分项目经理在使用，已收集使用反馈并作了相应优化调整； 2. 设计组件库MasterGO版本在UI团队全员推广使用，目前非涉密项目的系统端Web页面均使用此设计组件快速绘制，效率提高20%； 3. 前端组件库在前端团队推广使用，目前有5个非涉密引入使用，表单和表格的效率提高50%。 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZY2023001**  **擎天科技外网官网** | 10%  整体进度 | 2023-03-13至2023-07-31  项目周期 |
| 通过官网改版，升级擎天的品牌形象，树立并深化擎天作为行业前沿企业的品牌印象；  更加全面直观的展示擎天的实力及优秀项目、产品；  获取更多目标客户，为潜在客户/合作伙伴/投资人建立更多的沟通机会和渠道。 | | |
| 最近里程碑 | 1. 官网首页样式风格确认（已完成） 2. 一个专题页需求内容确认（已完成） | |
| 现有产物 | 1. 官网首页设计图 2. 官网首页及专题页原型图 | |
| 现有成效 | 暂无，项目现有整体进度为10% | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UXC-大屏素材库** | 75%  整体进度 | 2022-12-01至2023-06-15  项目周期 |
| 将现有大屏项目积累的界面、动效及案例，进行标签化管理，提供统一的平台入口展示查看大屏项目相关内容，方便售前、项目经理查找大屏资源；  将大屏界面组件化，构建大屏素材库MasterGO版本，方便售前、项目经理绘制大屏界面原型。 | | |
| 最近里程碑 | 1. 图表组件库（进行中） 2. 大屏案例库（已完成） 3. 前端大屏种子项目（已完成） | |
| 现有产物 | 1. 大屏案例库网站 2. 大屏组件库MasterGo版 3. 前端大屏种子项目 | |
| 现有成效 | 1. 大屏组件库MasterGO版通过内部测试，实现快速绘制大屏页面，经测试，设计师可在1小时内搭建单个大屏页面。 | |

#### 项目数据 2023-02-01至03-31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设计前端共支撑项目总数：97个** | | | |
| P1张军贤：11个 | P2曲科：6个 | P3谢嘉：11个 | P4王伟：8个 |
| P5姜翼琛：9个 | P6张书畅：9个 | P7骆袁伟：9个 | P8王俊龄：9个 |
| 售前项目：6个 | 客户服务群：8个 | 擎工互联：3个 | 自研产品：8个 |

**企宣设计——支撑保障了如下活动及事件的企宣物料：**

年终表彰大会、妇女节、香港公司年报、校园招聘等活动物料

全税通年终表彰大会、军令状、LOGO墙、月刊等活动物料

#### 工作量占比（人/日）2023-02-01至03-31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设计投入总时长：395.95 共8人 月平均工时：24.7人/天** | | | |
| 3.17% 12.26  P1张军贤 | 6.64% 25  P2曲科 | 6.11% 23.65  P3谢嘉 | **9.39% 36.33**  **P4王伟** |
| 3.26% 12.6  P5姜翼琛 | 8.48% 32.8  P6张书畅 | 7.78% 30.13  P7骆袁伟 | 6.65% 25.74  P8王俊龄 |
| 1.27% 4.8  S1严晓冬 | 1.31% 5.27  S7尹杰 | 0.7% 2.67  S6徐伟泰 | 8.16% 31.59  客户服务群 |
| **22.9% 88.72**  **自研** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **前端投入总时长：992.22 共20人 月平均工时：24.8人/天** | | | |
| 16.35% 162.25  P1张军贤 | 5.51% 54.71  P2曲科 | 7.52% 74.6  P3谢嘉 | **18.16% 180.23**  **P4王伟** |
| 1.95% 19.36  P5姜翼琛 | 4.59% 45.51  P6张书畅 | **21.11% 209.48**  **P7骆袁伟** | 0.83% 25.8  P8王俊龄 |
| 5.07 0.16%  客户服务群 | 89.66 9.04%  自研 |  |  |

#### 建设资金发放情况2023-02-01至03-31

已发放建设资金的项目：1个

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RJ2021041泰州智慧应急（二期）  项目名称 | 闫宁  项目经理 | P2曲科  项目合伙人 |
| 2名  UXC发放人员 | 930元  发放总金额 | |

#### 问题分析

问题一：

与项目合伙人团队的协作细节还需要再改进打磨，比如如何高效的进行需求澄清、前后端如何实现同步开发提高效率等。

解决方案：

1. 首先明确职责归属，本着谁提供谁解释谁负责的原则，需求澄清属于项目经理等需求方必须要去做的事情，前后端分离同步开发，需要后端在展开代码开发之前，先进行接口设计向前端提供接口文档；
2. 建立对应跟踪考评制度，确保规则落地实行，比如项目验收时核查有无接口文档，定期收集需求澄清等工作反馈，并作为一个考评项。